
乐山五通桥新型工业基地发展规划
（2016—2030年）

乐山市经济和信息化委员会
赛迪研究院赛迪顾问股份有限公司
二O一七年六月

目  录
1

前  言

2

(一) 规划范围

2

(二) 规划期限

3

(三) 规划依据

5

一、基地建设必要性及意义

5

(一) 是乐山建设四川旅游首选地，协调工业与旅游业发展的积极探索

5

(二) 是乐山拉大城市建设框架，扩大城市辐射力的战略选择

6

(三) 是乐山推动产业转型升级，挖掘未来发展潜力的必然选择

6

(四) 是落实全市工业布局优化，构建“一总部三基地”格局的重要内容

9

二、建设背景与形势

9

(一) 宏观背景

10

(二) 发展形势

15

三、基地建设条件分析

15

(一) 优势基础

16

(二) 不利条件

18

(三) 存在机遇

19

(四) 面临挑战

21

四、基地发展指导思想、基本原则与战略定位

21

(一) 指导思想

21

(二) 基本原则

22

(三) 战略定位

23

(四) 发展目标

25

五、产业发展重点与路径

25

(一) 首位发展光电信息产业

30

(二) 改造提升盐化工产业

32

(三) 积极发展生产性服务业

35

六、空间布局与功能区建设

35

(一) 建设范围与功能布局

37

(二) 主要功能区块

38

(三) 建设时序

39

七、主要任务

39

(一) 强化产业管理，建设转型高地

42

(二) 推动创新创业，建设创新园区

46

(三) 深化对外开放，建设开放园区

48

(四) 强化两化融合，建设智慧园区

52

(五) 坚持低碳发展，建设绿色园区

56

八、保障措施

56

(一) 强化规划实施与监督

56

(二) 完善体制机制建设

57

(三) 创新基地运营机制

58

(四) 拓宽资金来源渠道

59

(五) 加大招才引智力度

60

(六) 增强发展要素保障

62

附1  五通桥新型工业基地主要发展指标

63

附2  重点工作推进路线图



前  言
当前，全球宏观经济持续低迷、地缘政治冲突不断、贸易格局深度重构，给宏观经济复苏带来诸多不确定性。中国工业经济进入增速换挡、动力转换、模式升级的新常态，“一带一路”引领国内对外开放战略升级，《中国制造2025》成为未来十年引领国内工业经济升级的纲领性文件，深化供给侧结构性改革成为转变工业发展模式的主抓手。复杂多变的国内外形势与严峻的转型升级要求，对地方工业经济发展和园区建设均提出了更高的发展新要求。
未来一段时期，是乐山加快工业转型调整，实现从工业化中期向后期推进的关键阶段。一方面，随着四川旅游首选地建设的全面启动，现有工业发展体系与乐山城市发展定位已不相适应，工业对城市建设、旅游业发展制约愈加突出，亟需重新明确工业发展新定位、构建新体系。另一方面，乐山正处于工业化中期向后期推进的关键阶段，传统要素驱动型工业发展路径已难以为继，处理好投资拉动与创新驱动之间关系、结构调整与稳定增长之间关系尤为重要，亟需明确工业发展新思路、培育新动能、探索新举措。
在此背景下，为加速全市工业转型，优化调整全市产业布局、拓展工业发展空间，支撑引领全市工业升级发展、加快发展，特编制《乐山五通桥新型工业基地发展规划（2016—2030年）》。
(一) 规划范围
五通桥新型工业基地位于乐山市五通桥区东南部，涉及桥沟镇、金粟镇、辉山镇部分用地，总规划范围40平方公里，近期2030年规划10平方公里。
[image: image1.jpg]



(二) 规划期限
本次规划期限为2016—2030年，中期展望至2040年，远期展望至2050年。
(三) 规划依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《中国制造2025》
3.《成渝城市群发展规划》（发改规划〔2016〕910号）

4.《成都平原经济区“十三五”发展规划》
5.《成渝经济区成都城市群发展规划（2014—2020年）》（川办发〔2014〕54号）

6.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
7.《四川省人民政府贯彻国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展指导意见的实施意见》(川府发〔2014〕67号)

8.《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号）9.《中国制造2025四川行动计划》
10.《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》（川委发〔2016〕20号）
11.《四川省人民政府关于印发四川省“十三五”环境保护规划的通知》（川府发〔2017〕14号）
12.《中共乐山市委关于推进绿色发展建设美丽乐山的决定》（乐委发〔2016〕14 号）
13.《乐山市城市总体规划（2011—2030）》
14.《乐山市土地利用总体规划》
15.《乐山市第六届第十一次、十二次全会报告》
16.《乐山市第七次党代会报告》
17.《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

18．《乐山市“十三五”生态环境保护与防灾减灾规划》
19.《乐山市市域功能分区规划》
20.《中共乐山市委 乐山市人民政府关于加快推进“一总部三基地”建设的实施意见》（乐委发〔2017〕4号）
21.《乐山市交通运输“十三五”发展规划》
22.《乐山市五通桥区土地利用总体规划（2006—2020）》
一、基地建设必要性及意义
(一) 是乐山建设四川旅游首选地，协调工业与旅游业发展的积极探索
随着乐山四川旅游首选地建设的全面启动，乐山现有工业体系与城市发展定位已不相适应，工业布局与城市功能冲突愈加严重。一方面，乐山旅游业依托乐山大佛、峨眉山、佛禅文化、沫若文化、农耕文化等文旅资源优势，以养生游、度假游、休闲游、体验游等生态型业态为主，需要工业加快向绿色环保、低碳永续方向升级，避免对乐山城市旅游品牌、资源造成负面影响。另一方面，旅游业发展需要繁荣的商贸服务业为支撑，健全的交通物流业做配套，工业的发展能有效保障地方财政收入和人民收入，是乐山旅游设施建设、消费需求增长的支撑和保障。建设新型工业基地能有效拓展乐山工业发展新空间，有助于探索乐山工业转型升级新路径，是协调好工业与旅游业良性互动，实现全市工业集中、集约、集聚发展的积极探索。
(二) 是乐山拉大城市建设框架，扩大城市辐射力的战略选择
根据《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到“十三五”末，乐山要实现“中心城区面积≥100平方公里，城镇人口≥100万人”的双百发展目标。未来五年，是乐山打造双百区域中心城市，建设幸福美丽新乐山的关键阶段。由于前期缺乏统筹规划，当前乐山工业的分散布局已对城市空间的拓展形成较大制约，工业布局与城市人居环境之间矛盾日益突出，中心城区扩展空间受限、五通桥区化工业环境影响等问题愈加严重。以新型工业基地建设为抓手，带动全市工业空间布局优化调整，促进交通路网、水电气等城市基础设施配套建设，是乐山扩大城市辐射力、集聚城市发展力量的重要战略选择。
(三) 是乐山推动产业转型升级，挖掘未来发展潜力的必然选择
当前乐山工业发展进入从中期向后期推进的关键阶段，依托三线建设基础及地方资源优势打造的以重工业为主导的传统资源型工业体系，对城市建设、旅游业发展制约愈加突出。以空气质量为例，乐山城市空气质量在全省排位常居中后段，2015年12月排名第15位、2016年7月排名第16位，对乐山休闲保健、旅游养生等相关业态的发展造成了一定制约。推动以资源型、初级加工型为主的工业向资本密集、技术密集型工业加快转型是乐山工业经济升级发展的关键。以新型工业基地为主战场，培育新兴产业、推动传统产业转型，是乐山探索工业发展新方向、新路径，挖掘新潜力，加速转型升级的必然选择。
(四) 是落实全市工业布局优化，构建“一总部三基地”格局的重要内容
按照市委市政府统筹整合市域资源、调整优化产业布局战略部署，“十三五”期间，乐山将以“绿色发展、转型升级”为主旨，以乐山国家高新区为龙头，打造“一总部三基地”，形成集中布局、集聚发展、集成创新的新型工业格局。其中，做强“一总部”，调整优化乐山国家高新区核心区功能，重点发展研发、孵化、营销、软件与信息服务等现代服务业，培育总部经济。做大“三基地”，近期在五通桥、犍为分别规划建设10平方公里、22平方公里的新型工业基地，在夹江规划10平方公里军民融合产业示范基地。五通桥新型工业基地作为全市工业“一总部三基地”的重要组成部分，承担全市传统产业转型升级、新兴产业培育发展的重要载体，是贯彻市委市政府优化全市产业布局，提升乐山工业集约集聚水平的重要工作内容。
	专栏 1  乐山“一总部三基地”工业布局

	[image: image2.png]



一总部：
乐山国家高新区。规划面积42平方公里，大力培育总部经济，重点发展研发、孵化、营销、软件与信息服务等现代服务业，打造“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体的总部经济聚集区。
三基地：
五通桥新型工业基地。近期规划面积10平方公里，集中发展光电信息、精细化工等，打造全省循环经济示范区。
犍为新型工业基地。近期规划面积22平方公里，集中发展先进装备制造（重点是临港装备）、新材料（重点是新型建材）等，打造全省临港产业示范区。
夹江军民融合产业示范基地。规划面积10平方公里，发展民用核技术应用、核电装备、军民两用材料等，打造全省军民融合产业示范区。


二、建设背景与形势
(一) 宏观背景
1.全球产业分工格局新趋势
一方面，新一轮科技革命带动全球产业发展方式发生深刻变化，以信息技术为先导的互联网经济，以创新技术为驱动的新能源变革，以及智能制造、3D打印等新技术正在改变全球工业经济发展模式，推动产业分工体系重塑。另一方面，各国工业经济发展战略发生深刻调整，发达国际纷纷提出“再工业化”战略，牵引部分中高端产业回流，发展中国家积极推进工业化进程，承接产业转移，产业分工竞争更加激烈。此外，新贸易规则加速产业分工变化，发达经济体加速推进“21世纪贸易自由化”进程，新兴市场经济体在全球经济治理上的话语权不断增强，中国“一带一路”倡议进一步推动亚欧经贸格局重构，加速全球产业分工调整。
2.国内工业转型升级新形势
经过30多年的持续高速增长，中国经济进入“增长速度换挡期”，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的发展新常态。十八届五中全会明确提出，将以创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念为指引，以科技创新为引领，培育发展新动力，推动传统产业与新兴产业协调发展，加快推动产业“走出去”、“引进来”，实现工业经济的提质增效、结构优化、内涵式发展。未来十年，国家将以《中国制造2025》为行动纲领，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，推动全国制造业转型变革。供给侧结构性改革成为推动工业转型升级的重要抓手，通过全面落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，探索国内制造业转型发展新模式、新动力，重塑发展新优势。
3.成渝区域经济竞合新变化
成渝经济区北接陕甘、南连云贵、西通青藏、东邻湘鄂，自然禀赋优良、产业基础较好、城镇分布密集、交通体系完整、人力资源丰富，是引领中国西部地区加快发展、提升内陆开放水平的重要支撑。“十二五”以来，国家陆续发布《成渝经济区区域规划》、《成渝经济区成都城市群发展规划(2014-2020年)》、《成都平原经济区“十三五”发展规划》等系列规划，助推成渝经济区加快发展。在政策、项目、资金的多重支持下，成渝经济区汽车、电子信息、高端装备、军民融合等新兴产业加速发展，冶金、化工、纺织、医药等传统产业加快转型，产业综合竞争力稳步提升。成都、重庆作为区域中心城市，发展能级不断提升，辐射带动力明显增强；资阳、眉山等地在道路、空港等基础设施互联互通建设带动下，与成都联系更加紧密；泸州、宜宾依托较好的港口条件，在外向型、重型工业方面发展优势愈加突出。成渝经济区产业分工格局加速向双核、多中心方向演进。
(二) 发展形势
1.工业规模稳步提升，工业化进程有待加速
工业是乐山城市经济增长的重要支柱和主要动力。2015年，乐山实现地区生产总值1301.2亿元，完成全部工业增加值720.59亿元，工业增加值在全市地区生产总值中的占比约55.38%，拉动经济增长6.0个百分点，对经济增长的贡献率为65.1%。从工业化发展进程来看，2015年乐山市城镇化率47.31%，人均GDP为39973人民币（约6418美元），农业人口占总人口的比重为65.81%，第二产业增加值/第一产业增加值为5.38。综合判断来说，当前乐山正处于工业化中期向后期发展阶段。探索发展新模式、开拓发展新空间，推动全市工业发展方式转变，是下一阶段乐山工业发展重点。
2.重工业优势突出，产业结构有待优化
乐山市是重要的老工业城市，三线建设尤其是改革开放以来，形成了较好的工业基础，从1985年到2005年30年间，乐山市工业增加值增长约144倍，但工业结构中重工业占比较高。2015年，全市规模以上工业企业中高耗能工业（黑色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，化学原料和化学制品制造业，有色金属冶炼和压延加工业，非金属矿采选业，电力、热力生产和供应业，煤炭开采和洗选业）总产值占乐山市全部工业总产值的近六成，规模以上主要工业产品以原盐、饲料、布、纯碱、水泥、化肥、生铁、钢材等初级产品为主，缺乏高附加值、高技术含量的精深加工产品、终端产品。
表 1  2015年乐山市主要工业产品产量
	产品名称
	产量
	同比增长（%）

	原盐（万吨）
	136.92
	-8.7

	饲料（万吨）
	52.25
	-5.3

	布（万米）
	62396
	3.0

	人造板（万立方米）
	134.99
	11.7

	机制纸（万吨）
	36.77
	22.8

	焦炭（万吨）
	60.33
	75.5

	纯碱（万吨）
	77.53
	-19.5

	农用化肥（万吨）
	28.93
	-9.2

	聚氯乙烯树脂（万吨）
	10.78
	5.6

	水泥（万吨）
	2102
	5.0

	瓷质砖（万平方米）
	3848
	26.6

	陶质砖（万平方米）
	38555
	16.2

	生铁（万吨）
	185.09
	2.9

	钢材（万吨）
	190.67
	0.1

	铁合金（万吨）
	45.67
	-26.7

	半导体分立器件（亿只）
	549.39
	22.7


3.新兴产业逐步崛起，发展质量有待提升
“十二五”期间，乐山稳步推进工业结构调整，高新技术产业、新兴产业在工业结构中占比明显提高。2015年，全市新兴产业（含传统产业高端产品）在全市规模以上工业企业主营业务收入比重达到38%，较2011年提高15个百分点，初步形成以电子信息、清洁能源、现代装备制造、新材料、生物医药为主的新兴产业集群。截至2015年底，全市高新技术企业总数达69家，位居全省第五，其中国家高新技术企业56家；建成省级工程技术研究中心12家、省级以上创新型企业66家，数量分别位居全省第三、四位；国家级技术研究应用中心1个，国家级企业技术中心1个，省级企业技术中心45个，省级工程实验室3个，省级工程研究中心1个，工业创新能力显著增强。但总体来说，全市以盐化工、冶金建材、农产品加工为主导的产业结构尚未发生根本改变，工业发展质量效益仍需优化。2015年，乐山规模以上工业企业主营业务收入为1554.69亿元，较2011年增加229.53亿元，同期工业企业利润从60.73亿元下降为51.75亿元，规上工业企业亏损数量也由2011年的89家扩大至2014年的130家。此外，2015年工业生产者出厂价格下降6.9% ；高新技术产品出口为4.14亿美元，同比下降25.2%，高于全市出口整体下降幅度。
[image: image3.png]2000

1500

1000

500

2011 2012 2013

m— EE S (I27T)
e C | {0 SRR (%)

2014 2015

m— CHTE(IZ7T)
< PO SEERHE R (%)

407%

20%

0%

-20%

-40%

-60%




图 1 “十二五”期间乐山规模以上工业企业主营业务收入及利润情况
4.工业园区发展较快，空间布局较为分散
乐山工业发展基本形成以工业集中区为重点载体，各区县竞相发展的空间格局。2015年，全市工业园区实现总收入1519亿元，但工业布局缺乏统筹，各区域之间发展较不均衡，工业布局与城市建设、生态环境之间的矛盾仍较为突出，中心城区拓展空间受限。一方面，工业布局与城市空间拓展之间的矛盾、环境影响较大产业与人居环境之间的问题亟待解决。另一方面，各县市区工业集中局布局分散，专业化集聚、市场化运营、集约化开发水平较低，产业配套支撑力较弱，制约了工业转型升级，亟需从全市层面加快工业布局优化调整。产业布局不合理也带来诸多环境问题，以大气污染为主的水泥陶瓷建材、盐化工、钢铁冶金等行业集中在乐山城区周边的夹江、峨眉、沙湾、五通桥等地，形成了较重污染产业“围城”的产业布局，对中心城区空气质量影响明显。
三、基地建设条件分析
(一) 优势基础
1.土地空间优势
充足的空间资源是工业发展的基本保障。乐山市域三分之二国土空间属于禁止或限制开发区域，土地资源日趋紧张，相对来说，五通桥区以浅丘地形为主，沿岷江河滩地相对平坦，拥有较为充足的土地可开发利用空间。五通桥境内沿岷江、茫溪河两岸河滩地众多，土地资源尚有拓展空间，可规划利用土地约40平方公里，为聚集新兴工业，打造新型工业基地提供了较好的土地要素保障。
2.交通便利优势
五通桥区，公铁水运交通体系逐步完善，与乐山市区及周边市县往来便利。水运方面，犍为枢纽建设，境内岷江航道将升级为III级航道，常年通航1000吨级船舶，丰水期通航3000吨级船舶。铁路方面，基地规划区域距在建的成贵客运专线犍为站约15公里；距在建的连乐铁路茅桥站约30公里；拟规划建设园区专用铁路。高速公路方面，新型工业基地核心区距乐宜高速五通桥出口约10公里。地方公路，将规划建设五犍沐快速公路、眉乐快速干道（省道103线青神至五通桥段）、省道215线三大干线公路。
[image: image4.png]817 flfiii Sl E—m i%%ﬁ'dill

=5 g
—= %E == AEAR
— it & mEABED =
el L ERRRAR KIE
....... BakE = BuER 5310





图 2  五通桥新型工业基地交通路网规划图
3.资源能源保障
一是煤、盐卤、石灰石等矿产资源蕴藏量丰富。煤炭可供工业开采利用储量1.25亿吨，盐卤储量达60亿吨，石灰石已探明储量5500万吨。二是电力资源充足，五通桥区境内有500KV变电站1座、220KV变电站3座（自有用户代管1座）、110KV变电站13座（自有用户代管8座）、35KV变电站12座（自有用户代管4座），能够有效保障基地工业企业生产的顺利开展。
(二) 不利条件
1.园区开发建设成本较高
一是土地平整开发成本较高。五通桥新型工业基地选址属于丘陵地带，总规划面积40平方公里范围内，坡度过大、建设条件较差的不宜建设区域1753公顷，不利于建设的煤炭采空区面积365公顷，这些都将直接提高基地的开发建设成本，相对平原地区，五通桥新型工业基地平均土地平整开发成本较高。二是五通桥新型工业基地，距离乐山城区有40公里左右，与区中心城区隔河相对，既需要新建交通联络线和综合交通配套设施，又需要配建部分生活生产设施，加上基地紧邻岷江，还需配套做好防洪防涝等设施建设，将进一步提高基地开发建设成本。
2.综合财政实力不足
相比巨大的开发建设投入，五通桥区财政实力有限，难以有效支撑工业基地的建设开展。2015年，乐山市公共财政总收入148.29亿元，地方一般公共预算收入85.53亿元，而一般公共预算支出232.16亿元。五通桥区全年公共财政总收入10.45亿元，地方公共财政收入3.67亿元，地方公共财政支出13.61亿元。乐山市、五通桥区财政均呈现较大赤字，相当一部分支出来自上级政府转移支付。因此，五通桥新型工业基地建设资金平衡面临一定挑战，需要创新投融资模式。
3.仍以两高产业为主
目前五通桥区现有产业以盐化工等“两高”行业为主，资源依赖度高、燃煤等能源消耗量大、污染排放强度高，单位GDP能耗、排放远高于全省平均水平，污染治理、总量减排和改善环境的压力巨大，环境保护与发展的矛盾仍十分突出。五通桥岷江水环境总磷目前所剩环境容量已较为有限。未来五通桥新型工业基地在产业项目引入发展时将面临较为严峻的环境形势。

4.土地资源日趋紧张

随着中央、省上对土地高效利用要求不断提高，新增建设用地减量化规划的新常态，日趋严格的耕地保护形势，永久基本农田划定初步成果对五通桥新型工业基地发展形成的开发边界约束，加上乐山自身特殊地理条件和功能区限制，工业经济大规模发展面临土地要素制约，亟待在严格做好耕地保护的同时，盘活闲置、低效用地，做好土地增减挂钩和废弃地复垦利用工作，提高土地资源利用效率。

(三) 存在机遇
1.长江经济带战略为发挥交通优势提供了难得机遇
长江经济带建设是党中央、国务院主动适应把握引领经济发展新常态，科学谋划中国经济新棋局，做出的既利当前又惠长远的重大决策部署和发展战略，在“一轴、两翼、三极、多点”的长江经济带整体格局中，乐山优势明显，既位于“一轴”即长江黄金水道上，也是“三极”中成渝城市群的重要区域中心城市。落实这一战略，有利于五通桥新型工业基地发挥拥有长江经济带重要港口的交通优势，建立港口、公路、铁路立体交通体系，承接成渝产业资源辐射，成为成都平原经济区面向长江经济带的重要出口，打造长江经济带重要区域性枢纽节点。
2.东部产业转移为基地承接投资提供了重要机遇
随着我国东部要素成本提高和产业转型升级，东部地区传统行业及部分新兴产业向中西部地区加速转移成为当前和今后一个时期中国产业分工新的发展趋势。这种产业转移呈现劳动密集型与资本密集型并重、龙头企业转移带动效应明显、配套完善容易吸引产业转移等特点。乐山具备承接东部产业转移的良好条件和优势，在吸引东部产业集群式转移方面也已取得突出成效，积累了一定的经验。
3.乐山产业布局调整带来的产业聚集发展机遇
“十三五”时期，乐山市初步确立了打造四川旅游首选地、绿色转型示范市、山水园林宜居城、总部经济聚集区，建设宜居宜业宜游幸福美丽新乐山的战略定位。落实这一定位，需要大力发展复合型旅游产业，着力构建与旅游城市相适应的现代产业体系。为此，未来乐山市将优化产业空间布局，形成“一总部三基地”新空间产业分工格局。其中，五通桥新型工业基地占据重要位置，有利于其发挥综合优势，借助全市之力，承接乐山疏解产业，集中引进外部产业，实现产业集聚、集群发展。
(四) 面临挑战
1.经济发展新常态对产业培育引入带来挑战
2014年，中国经济迎来新起点，进入速度变化、结构优化、动力转换的“新常态”。国内外环境错综复杂，一定时期内经济呈现L型发展态势，长期结构性问题、关键技术受制问题与短期困难相互交织，经济发展面临不少困难和挑战。乐山工业以重化工业为主，面临的冲击将更显著，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面的任务更重。这对五通桥新型工业基地招商引资、培育新兴产业、促进基地发展壮大带来较大压力。
2.环保约束日趋严格对产业选择发展提出挑战
近年来，随着生态环境问题日益严重，国家把生态环境建设提到了前所未有的高度。党的十八大提出“生态文明建设”的重要使命，新环保法明确了地方政府对环境质量的主体责任，国家出台的大气、水、土壤“三大行动计划”，环保对产业发展的约束日益强化。四川盆地受地形地貌、大气环流等影响，是全国三大灰霾污染的重点区域。成都平原地区、川南地区是盆地内灰霾污染的突出地区。乐山位于四川盆地边缘，秋冬季灰霾污染问题较为突出。五通桥岷江水环境总磷目前所剩环境容量已较为有限。这些都对五通桥新型工业基地产业发展带来较为严峻的环保压力。
3.距离中心城市较远对聚集资源提出较大挑战
五通桥新型工业基地属于成渝经济区、成都城市群，有利于受到成都的辐射带动。但仍需认识到，相对眉山、资阳，甚至市内的夹江、市中等其它区县，基地位于两大经济区交汇处，与成都、重庆两大中心城市距离远，距成都150多公里，距重庆300多公里。未来，与中心城市协作互动，争取项目、人才、技术、资金等产业发展资源时存在空间距离方面劣势。
四、基地发展指导思想、基本原则与战略定位


(一) 指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧抓《中国制造2025》、长江经济带、成渝经济区等国家战略全面推进历史机遇，围绕乐山打造四川旅游首选地城市发展总体要求，以“绿色发展、转型升级”为主旨，坚持“工业转型与城市发展相协调、立足当前与面向未来相统筹、高端发展与融合发展相结合、协调发展与绿色发展相统一”四大原则，创新建设理念，转变发展方式，以光电信息产业为基地首位产业，循环化发展盐化工产业，推动构建绿色引领、创新驱动、特色支撑的现代工业体系。力争到2030年，将五通桥新型工业基地建设成为乐山四川旅游首选地产业升级发展重要支撑，带动乐山工业经济规模、质量、效益大幅提升。
(二) 基本原则
坚持工业转型与城市发展相协调。坚持工业强市不动摇，以工业基地为主战场，通过创新驱动、投资拉动、需求带动相结合，推动乐山工业转型升级。坚持推动产城融合，协调处理好工业布局与城市布局、工业发展与旅游业发展的互动关系，建设绿色生态型工业园区，促进工业与旅游业互生共赢，与城市融合发展。
坚持立足当前与面向未来相统筹。坚持结合实际、挖掘优势，推动盐化工等传统产业向新材料等领域升级发展。积极培育新产业、新模式、新业态，着力培育、引进光电信息等新兴领域，充分发挥新产业技术外溢、产业链带动效应，进一步促进传统产业转型升级，打造工业经济新增长点。
坚持高端发展与融合发展相结合。坚持产业高端升级导向，着力延伸产业链条，提升高端制造、智能制造比重，全面提高工业智能化、制造业发展水平。全面推进融合发展，围绕“互联网+”趋势，大力推进工业化和信息化深度融合，促进信息技术、先进制造技术的有机融合；推动服务业与制造业融合，促进“生产型制造”向“服务型制造”转型，提升工业服务增值能力。
坚持协调发展与绿色发展相统一。深度对接“中国制造2025”、成渝经济区等国家战略，以工业基地为平台，以龙头企业、重大项目为抓手，统筹各县市区间工业联动，加快全市工业布局优化、产业升级。积极推动工业绿色化改造，发展以资源深加工、再利用为主的绿色经济，加快构建清洁、高效、低碳、循环的绿色工业体系，促进产业协调发展与环境保护相统一。
(三) 战略定位
1.全国工业绿色可持续发展示范区
围绕乐山四川旅游首选地建设要求，以绿色发展为导向，重点发展低污染、低排放、低能耗的绿色清净工业，构建与旅游业协同发展、互利共赢的绿色工业体系，打造全国生态工业可持续发展示范区，到2030年，实现乐山工业绿色发展水平显著提升。
2.全省循环经济示范区
坚持绿色发展理念，大力推行清洁生产，围绕精细盐化工、稀土新材料等产业构建绿色制造体系，着力发展循环经济，打造全省循环经济示范区。
3.成都平原经济区承接产业转移桥头堡
抓住国内新一轮区域产业转移趋势，充分发挥五通桥新型工业基地环境优势、区位优势、交通物流优势以及要素配套优势，以东部地区资本密集、劳动密集型产业为重点目标，加大产业承接力度，打造成都平原经济区承接产业转移桥头堡，产业承接项目数量、质量在成都平原经济区中位于前列。
4.乐山工业转型升级主战场
深刻把握全球产业发展趋势，发挥五通桥新型工业基地体制机制优势，以技术创新、产品创新、模式创新为重点，积极推进供给侧改革试点，推动乐山现有产业的转型发展、升级发展，打造乐山工业转型升级主战场。
(四) 发展目标
高标准规划、高水平建设、高效率推进五通桥新型工业基地建设，力争到2030年，完成10平方公里基地七通一平建设，入驻规模以上企业超70家，实现工业总产值超过1000亿元，其中，新兴产业占比40%左右，达到国家级经济技术开发区发展要求，成为乐山工业转型发展、创新发展、绿色发展排头兵。

表 2  五通桥新型工业基地主要发展目标
	指标
	2020年
	2025年
	2030年

	1.规模总量

	工业总产值
	350亿元
	610亿元
	1000亿元

	2.产业结构

	光电信息
	80亿元
	150亿元
	400亿元

	盐化工
	120亿元
	135亿元
	150亿元

	新能源汽车及汽车零部件
	50亿元
	200亿元
	300亿元

	先进装备
	60亿元
	75亿元
	90亿元

	仓储物流及其他产业
	40亿元
	50亿元
	60亿元

	3.企业培育

	企业总数
	30家
	40家
	70家

	4.建设情况

	建成面积
	3平方公里
	5平方公里
	10平方公里


五、产业发展重点与路径
以承接市区及高新区制造业转移、培育新兴产业为导向，首位发展光电信息产业，大力推动盐化工循环化发展，配套发展现代物流、科技服务等生产性服务业，着力促进五通桥工业高端优质、绿色低碳发展，打造全省循环经济示范区。
(一) 首位发展光电信息产业
光电信息产业是二十一世纪迅速发展的综合性高技术产业，其战略地位和市场潜力受到世界各国的广泛关注。乐山在光电信息产业领域具有一定的基础和优势，半导体分立器件生产能力亚洲第一，多晶硅生产研发水平也位居西部前列，但产业发展仍处于点状发展的阶段，尚没有形成有效的上下游配套。未来五通桥在建设新型工业基地、发展光电信息产业的过程中，应以光电信息产业园为重点依托，通过补链、延链逐步向下游终端产品延伸，积极发展光伏发电、光电子元器件、集成电路、智能终端及信息服务等领域，加快产业集聚式和跨越式发展。
1.构建光伏发电全产业链
围绕“工业硅—太阳能级多晶硅—太阳能电池片及组件—太阳能发电设备—太阳能民用产品”产业链，构建光伏发电全产业链，继续向下延伸研发太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用。
一是强化提升多晶硅发展水平。积极推动技术创新、产品高端化、产业链延伸发展，重点支持本地多晶硅龙头企业加快技改升级步伐，围绕“工业硅—太阳能级多晶硅—单晶硅及切片—太阳能电池片及组件—太阳能发电设备—太阳能民用产品”产业链，重点发展硅片、电池片、太阳能组件、先进太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料等产品。
二是提高系统集成服务能力。建立健全光伏发电应用服务体系，提高光伏发电规划、咨询、设计、建设、安装、运行和维护等专业化服务能力，鼓励专业化服务机构提供标准化、一条龙技术服务，提高光伏发电系统集成服务能力。
三是加强光伏公共监测服务平台建设。提高光伏专业质检机构对光伏发电设备和产品检测及认证能力，建立有关光伏系统质量寿命、衰减率及加速老化等检测体系，形成全面质量控制体系。
四是大力推动光伏智能电网应用示范。加强新能源智能电网技术研究，积极开展适合基地实际应用的分布式光伏发电运行特点和规模化应用的新能源智能电网试点示范项目建设，推动新能源电网智能化应用示范。以新型工业基地为试点，探索建立相应的电力管理体制和运行机制，形成促进分布式光伏发电多元化发展的建设、运行和消费新体系。
2.大力培育光电元器件产业
承接乐山高新区光电信息产业基础，积极向光电子元器件拓展，重点发展新型光电显示、光电子元器件、光传感器、物联网等领域，与乐山高新区形成梯度发展。
一是加快承接产业转移，提升光电子元器件发展。加快承接乐山市内半导体分立元件技术、产业资源，加快以商招商，重点发展光电子元器件、LED宝石晶片，LED芯片封装等领域。
二是完善产业链配套，加快导入光传感器项目。面向新型工业基地智能装备、智能设备等领域发展需求，加快招商引资，着力引入车用温度传感器、压力传感器、转角传感器、转矩传感器、加速度传感器、化学传感器的研发与产业化。
三是加快应用示范，着力培育物联网组件。对接智慧城市、“中国制造2025”等智能化、智慧化改造需求，推进中高端传感器、RFID等技术落地，开展基于光视觉、光触觉、光听觉传感器技术研发和应用示范。
四是加强区域对接，积极引进光电信息产业。依托交通优势，面向成都、绵阳面板项目积极引进玻璃基板生产企业。面向消费级产品适时发展中小尺寸面板显示模组、OGS、LTPS（低温多晶硅）、IGZO等触摸屏产品，配套完善液晶、偏光片、滤光片、光学膜、ITO导电玻璃、电容触摸屏、背光源、有机发光材料等材料和器件。
3.积极培育集成电路产业
抓住国内集成电路行业新一轮快速发展机遇，以中小规模集成电路为主要目标，积极培育集成电路产业，重点发展CMOS芯片、中小规模集成电路封装测试，并逐步向集成电路装备领域延伸发展。
一是加快引进消化吸收，积极招引CMOS芯片项目。通过引进消化和吸收，加快推进CMOS集成电路芯片生产，形成完善的CMOS传感器芯片研发、生产、封装、检测体系。
二是围绕多晶硅产业链，适时突破中小规模集成电路。围绕“多晶硅-直拉单晶硅-集成电路”产业链，加快电子级晶硅产能导入，重点推动集成电路用大规模集成电路硅单晶及硅片（8英寸以上）的研发和产业化，适时发展中小规模集成电路封装测试领域，大力发展应用于移动通讯、智能终端的NFC、指纹识别、无线充电、传感器芯片等中高端芯片产品。
三是加强招商引资，着力实现芯片装备突破。加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。
4.加快承接智能终端产业
顺应智能终端、消费电子产品梯度转移趋势，积极对接重庆、成都消费电子产品组装企业与研发团队，通过承接产业转移引进全球智能手机或平板电脑的龙头企业，以品牌带动产业链聚集，快速扩大规模，推进芯片、操作系统、整机、应用垂直一体化整合。延伸发展智能手表、手环、智能眼镜、智能耳机、智能监测器等智能可穿戴设备，着力完善芯片、传感器等核心配套，培育发展移动智能终端产品集群。
5.提升光通信设备发展水平
重点发展光纤预制棒、热敏光纤、光敏光纤等产品，延伸发展光连接器、光纤带转换器、光纤型耦合器、光固定衰减器、光终端器等光器件，逐步完善原辅料配套，逐步建立涵盖“光发射器-传输设备-接收器-通信系统”的信息通信全产业链。
6.大力发展信息服务
面向新型工业基地及周边地区工业转型升级发展需求，延伸发展大数据及信息技术服务产业，重点发展工业宽带信息服务、互联网信息服务、软件和信息技术服务外包三大领域。
表3  光电信息产业发展路线图
	
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	发展目标
	快速提升光伏发电装备产业集群水平，积极布局光电信息元器件领域，到2020年光电信息产业实现产值规模突破80亿元。
	壮大光伏发电、光电信息产业规模，依托产业基础布局电子级硅、中小规模集成电路等项目，到2025年光电信息产业实现产值规模突破150亿元。
	产业影响力与辐射力不断提升，光电信息产业与信息服务协同发展，到2030年光电信息产业产值规模突破400亿元。

	发展思路
	光伏发电领域：推动光伏发电技术创新、产品高端、产业链延伸等，扩大硅片、电池片、太阳能组件产品产能。
光电信息元器件领域：加快推进长飞等重点企业扩能升级，重点发展光纤预制棒，热敏光纤、光敏光纤等产品。面向智能装备、智能设备等领域需求，着力承接区域内光电传感器、光电元器件产业转移。
智能终端领域：以承接成都、重庆及东部产业转移为重点，争取高端项目落户。
	光伏发电领域：围绕“工业硅—太阳能级多晶硅—单晶硅及切片—太阳能电池片及组件—太阳能发电设备—太阳能民用产品”产业链，重点发展先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料等产品。
光电信息领域：依托乐山多晶硅领域优势，重点发展光电子（LED）器件、高纯LED蓝宝石晶片、LED芯片规模封装（CSP）等领域。延伸发展光连接器、光纤带转换器、光纤型耦合器、光固定衰减器、光终端器等光器件，逐步完善原辅料配套，逐步建立涵盖“光发射器-传输设备-接收器-通信系统”的信息通信全产业链。
智能终端领域：加快整机项目招商引资，以智能电子终端整机项目为依托，招引上下游企业入驻，延伸产业链。
集成电路领域：抓住国内集成电路行业新一轮快速发展机遇，以中小规模集成电路为主要目标，通过引进消化和吸收，加快推进CMOS集成电路芯片生产。
	光伏发电领域：加快以光伏发电集成方案为核心的光伏发电全产业链升级。
光电信息领域：壮大高精度光电传感器、光电元器件、光显示器件等领域产品规模，增强产品附加值与竞争力。
集成电路领域：适时发展中小规模集成电路封装测试，大力发展应用于移动通讯、智能终端的NFC、指纹识别、无线充电、传感器芯片等高端芯片产品发展。
信息服务领域：促进应用电子产业链延伸拓宽，增强产品附加值与竞争力，加快大数据创新应用，提高生产、销售、服务等环节的管理水平，推动两化深度融合。

	主要举措
	指导支持永祥、新天源为龙头的多晶硅企业技改升级、延伸产业链。
加快光电信息产业园基础设施建设速度，完成基地光电信息产业规划。
重点引进智能电子终端制造企业与项目。
	强化以商招商和平台招商，扩大光伏发电关键零部件、光电信息器件等电子元器件等领域的招商力度。
适时设立光电信息产业创新发展基金，鼓励企业自主创新，有条件的加快上市融资。
依托企业建设完善电子信息人才交流与培训平台。
扩展并完善园区政务信息化平台、智能交通、公共科技信息平台等。
	根据发展新形势，研究制定产业专项规划。
建设国家级电子信息重点实验室与公共研发服务平台。
调整完善电子光电信息产业发展政策与产业基金政策。


(二) 改造提升盐化工产业
以福华集团、和邦集团等企业为龙头，围绕一批新项目，完善“磷矿—基础化工—精细化工”产业链，积极推动磷化农药循环发展，重点培育盐精细化工产品，进一步提升盐化工发展水平。
一是积极推动磷化农药循环发展。以福华草甘膦及配套等项目为核心，以循环、高端、绿色为发展导向，加快构建磷化农药产品体系，依托技术改造升级加快附属产品及废弃物的循环利用，同时积极鼓励以兼并重组等方式打通产业链缺失环节，推动形成盐化工全产业链。
二是扩大盐精细化工产品规模。以技术研发、循环化利用为核心，推动草甘膦向精细化工产品延伸，围绕“磷矿开采—基础化工—精细化工”产业链，加大关键技术攻关和技术创新的力度。高端、精细磷酸盐产品，重点发展食品级磷酸、多种金属磷酸盐、含磷添加剂、有机磷酸酯、磷酸盐系列医药中间体、电子级磷酸盐、磷系化工材料等专用化学品。
表4  盐化工产业发展路线图
	
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	发展目标
	巩固草甘膦等磷农药的全球优势地位，逐步提升新型稀土材料产品附加值，到2020年新材料领域产值突破120亿元。
	壮大产品种类，提升产品附加值，在精细盐磷制品、高附加值稀土材料等领域取得突破，到2025年新材料领域产值突破135亿元。
	盐化工影响力不断增强，系列化、专用化、多规格的盐化工产品体系基本形成，稀土材料发展成为川内重要的稀土材料生产基地，到2030年新材料领域产值突破150亿元。

	发展思路
	盐化工领域：以草甘膦等磷农药为先导，在确保不触及环境底限的前提下，以循环化改造、兼并重组等方式打通产业链缺失环节，推动形成盐化工全产业链。
稀土材料领域：以技术升级、装备升级为核心，推动稀土产品精度提高及品质提升。
	盐化工领域：以技术研发、循环化利用为核心，推动草甘膦向精细化工产品延伸，培育1-2个拳头级盐化工制品。
稀土材料领域：推动稀土企业集聚发展，加快稀土材料与上下游企业的配套协作。
	盐化工领域：推动形成系列化、专业化、多规格的盐化工产品体系，促进盐化工产品产业链延伸加宽。
稀土材料领域：加快稀土材料企业集群化发展，推动与军民融合产业等乐山及周边地区重点产业配套发展。

	主要举措
	加快福华等农药技术改造及环保技术升级，依托技术改造升级加快附属产品及废弃物的循环利用。
以跨区、跨国收购、合并等方式加快推进盐化工、稀土等领域兼并重组，推进产业链上下游整合。
设定准入条件，坚持高端化发展原则。
完善园区基础设施建设，提供良好的产业环境。
	完善金融、服务等生产性服务业服务业配套。
适时调整相关产业规划，进一步完善政策措施。
加强与国内领先的稀土企业交流与合作，加大招商引资力度。
以企业为主体，加强创新能力建设。
	根据发展新形势，研究制定细分领域专项规划。
建设国家级新能源新材料实验室与公共研发服务平台。


(三) 积极发展生产性服务业

1.科技服务
围绕五通桥新型工业基地产业发展需求，重点发展技术科技服务、技术检测服务、职业教育培育服务、知识产权服务等与生产制造环节密切相关的科技服务，增强科技服务对工业基地企业升级发展的支撑。
加快发展科技服务。面向五通桥新型工业基地产业特色，积极争取国家、省部级光伏发电、新能源商用车、农药等领域的监测认证基地、国际科技合作基地等平台建设，重点发展面向新能源乘用车、精细化工新材料研发设计等科技服务领域。
新建一批检验检测公共服务平台。面向企业共享资源，加强质量跟踪和过程检测服务，为基地及周边企业提供包括质量分析评价、技术标准、预警与信息、科研咨询、培育等全功能服务。以培育主体、完善体系为重点，大力发展面向基地重点领域的第三方检测检验认证服务。培育基地有实力的企业建立检验检测中心，打造面向乐山乃至四川、专业化程度领先，社会资源充分共享的检验监测公共服务平台。
着力布局职业教育培训服务。深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，推进生产性服务业专业人才发展体制改革和政策创新，形成具有国际竞争力的人才制度优势。鼓励和规范社会力量兴办面向生产性服务业的教育培训机构，开展与省内外、国外知名院校合作，重点扶持一批职业学院和中等职业学校，加快建设一批实训基地，培养适应先进制造业、现代服务业发展所需要的各类人才。
2.现代物流
围绕新型工业基地发展要求与发展导向，大力规划建设一批投资规模大、技术含量高、辐射功能强、符合低碳经济发展要求的重点物流项目，构建“结构合理、设施配套、技术先进、功能完善”的现代物流体系。
大力发展现代物流新业态。重点发展仓储物流、第三方物流等现代物流新业态。畅通物流通道，发展多式联运，构建物流节点体系。加快物流园区、物流中心和配送基地建设，打造专业物流产业集群。
加快构建物流信息化平台。加快建设本地完善的物流信息基础设施和高效的物流营运信息化支撑体系，实现物流信息平台与电子商务平台联动，形成基地重点行业原材料采购、运输、存储、产品销售等供应链环节于一体的商贸流通服务体系。
表5 五通桥新型工业基地产业发展目录
	重点发展
	光电信息
	光伏发电、光电元器件、集成电路、智能终端、光通讯设备、光电显示

	
	盐化工
	盐磷精细化工、稀土材料

	配套发展
	现代物流

	
	科技服务

	其他领域
	新能源汽车商用车，核心电子驱动系统、汽车零部件、健康食品及饮品


六、空间布局与功能区建设
(一) 建设范围与功能布局
围绕打造乐山高新技术增长极目标，以桥沟镇、金粟镇、辉山镇为主体，推动五通桥基地建设，总规划面积40平方公里。其中，2016至2030年，重点推进近期10平方公里范围建设。根据“因地制宜、高效集约、绿色发展”原则推进五通桥基地建设，以承接市区及高新区制造业转移、培育新兴产业为导向，重点面向光电信息、精细盐化工等技术密集型、资本密集型产业，布局八大功能区。
	专栏 2  五通桥基地规划范围与建设时序

	[image: image5.jpg]



五通桥基地建设范围
五通桥基地位于五通桥区东南部，以桥沟镇、金粟镇及辉山镇为主体，含杨柳镇部分地区，总规划面积40平方公里，计划分三期开展建设。近期（2016至2030年），以桥沟镇、金粟镇为主，建设规模10平方公里，其中，以桥沟镇的2000亩作为起步区，启动基地建设；中期（2031至2040年），在近期基础上向东、向北拓展，覆盖桥沟镇、金粟镇、辉山镇大部分镇区，总面积20平方公里；远期（2041年至2050年）进一步拓展至杨柳镇，总规划面积40平方公里。


八大功能区，包括光电信息产业园、精细化工循环产业园、稀土材料产业园、中小企业产业园、服务配套区、新能源汽车产业园、节能环保产业园以及仓储物流产业园。其中，精细化工循环产业园、光电信息产业园及稀土材料产业园作为起步区推进建设，总面积共约2000亩。
[image: image6.jpg]EHR, BE

Eith

EERABES

b
H
il
#




图 3  五通桥基地产业功能布局（2016-2030）
(二) 主要功能区块
五通桥新型工业基地功能规划，在考虑区域内现有企业项目布局前提下，结合规划区地形地貌及周边交通路网情况，重点面向光电信息产业、精细盐化工规划专业功能区，同时统筹兼顾全市工业其它产业转移调整。
光电信息产业园。重点发展多晶硅、多晶硅切片、光电子元器件、中小规模集成电路、消费电子产品等产业，建设工业厂房、办公区等配套功能设施。
精细化工循环产业园。重点依托福华项目推动发展磷化农药、磷酸盐产品等精细化工领域，建设工业厂房、办公中心等配套功能设施。
稀土材料产业园。依托现有企业，重点发展稀土高效催化剂等新材料领域。
中小企业产业园。重点面向乐山各县市及成渝地区承接装备制造业相关配套产业转移，建设工业厂房、研发中心、办公区等配套功能设施。
新能源汽车产业园。重点发展新能源汽车、汽车零部件等产业，建设工业厂房、研发中心、办公中心、员工生活区等配套功能设施。
节能环保产业园。重点发展高效锅炉、节能电机等节能环保装备产业，建设工业厂房、办公中心等配套功能设施。

仓储物流产业园。面向基地物流需求，重点发展仓储物流服务，鼓励“互联网+”、“智能物流”等技术在五通桥转化，支撑全市物流产业向智能化、集聚化方向发展。
服务配套区。园区面积约1平方公里，重点发展生活服务业以及工业设计、信息服务、科技服务等生产性服务业和提供应急救援处置力量支持。
(三) 建设时序
按照“统一部署、分步实施、重点突破、全面推进”的思路，沿岷江、沿交通干道推进功能区块建设，以功能区块建设带动其它基础设施、配套设施建设，不断向纵深推进工业基地近期范围建设。到2030年，建成产业发展繁荣、设施功能健全、两化互动密切、绿色生态和谐的新型工业基地。近期，五通桥基地主要完成10平方公里建设，并为下一步继续拓展建设范围、向纵深推进新型工业基地建设打好产业、基础设施基础。
七、主要任务
(一) 强化产业管理，建设转型高地
实施企业承接工程。紧盯世界经济形势新变化和国内产业格局调整新趋势，积极探索企业承接模式。制定产业禁止和限制目录，按照目录严格把控新引入项目质量，有选择性地承接符合五通桥新型工业基地环境治理和保护要求，符合乐山产业定位的企业。综合运用市场、行政、社会力量，与潜在入驻企业所在地的政府加强跨区域沟通合作，积极开展承接和转移对接工作，形成互惠共赢的局面。优化园区环境，提高工业基地的吸引力。
	专栏 3  企业承接工程

	强化工业项目管理。制定《五通桥新型工业基地产业发展负面清单》，明确五通桥新型工业基地工业项目引入在行业门类、投入产出效率、环境保护等方面原则与要求，科学有序引入项目。建立“五通桥新型工业基地工业综合绩效考评机制”，按年度对工业项目单位产出的资源消耗情况、污染排放情况进行综合考评，根据考核情况实行要素阶梯价格供给、产业政策差异化扶持，全面建立基于负面清单和质量效率的工业管理模式。
搭建市内工业项目转移工作推进机制。研究制定政策，妥善处理项目承接地、迁出地政府和企业之间的利益分配，有序引导其它区县工业项目逐步向五通桥新型工业基地搬迁转移。入驻企业可根据情况在一定期限内继续保有在迁出园区享有的优惠政策，形成政策飞地。由市政府统筹，推动五通桥新型工业基地管委会与市内其它园区签订战略合作协议，共同建设合作产业园，共同承担产业园建设投入，按照协议比例分享产业园产出。在全市工业发展资金中专门设立产业承接专项资金，用于支持、推进项目搬迁过程设计的拆迁、职工安置、新建厂房、添置设备等方面工作。加强监督，确保战略协议的严格实施。


实施品牌质量提升工程。坚持“质量为先”的基本方针，加强质量和品牌建设，打造“乐山制造”品牌。采取“政府推动、部门联动、企业主体、社会参与”的工业管理运行机制，加强政府引导和支持力度，调动企业质量品牌建设的积极性，推广先进质量管理控制技术与管理经验，强化行政、社会监督力度。依靠管理创新、技术进步、标准完善和有效监督，夯实工业基地品牌质量发展基础，优化品牌质量发展环境，全面提高工业产品质量与品牌形象。
	专栏 4  品牌质量提升工程

	启动产品质量提升计划。在先进装备、光电信息产业、新材料等领域推广先进的加工工艺及装备、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等质量管控方法与技术；在先进装备等领域，推广覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声明、质量追溯制度和重大质量事故报告及应急处理制度等，推动产品质量提升。
启动品牌质量文化建设计划。引导企业全面认识品牌的价值内涵，树立“以质取胜”理念，鼓励企业打造先进品牌质量文化、营造诚信经营的市场环境，集中力量培育一批品牌产品，定期开展品牌质量对比提升活动，提高企业积极性，将企业具备的能力和优势转化为客户感知的品牌价值，推动工业基地建设“全国知名品牌示范区”。
启动品牌质量监督计划。完善行政和社会监督机制，健全质量信用信息收集和发布制度，提高违法违规成本，加大对生产和销售假冒伪劣产品、虚假宣传、恶性竞争等行为的惩处力度，坚决杜绝不合格产品流入工业基地市场，彻底消灭制假、售假、买假等现象，树立工业基地良好品牌质量形象。


实施“双互”工程。充分利用工业基地开发建设时期的巨大市场潜力，在项目建设和生产经营过程中，积极推进企业互保共建和互为市场。制定政策鼓励建设项目的企业业主优先使用工业基地内企业生产的材料、装备，确保供应企业的价格优惠、产品优良，共同推进项目建设。鼓励有互补性的企业互相开放市场，互相成为合格供应商和采购商。通过“双互”建设，降低项目建设和企业生产运行成本，提高产品质量和售后服务，实现企业优势互补，促进工业基地经济协调发展，提高企业间战略合作程度，形成企业互为支持的双赢局面。
	专栏 5  “双互”工程

	搭建产品供需对接平台。编制《五通桥新型工业基地项目互保共建产品需求目录》和《五通桥新型工业基地企业互为市场产品供需目录》作为“双互”工作指南，在五通桥新型工业基地网站开辟“双互”市场专栏，实行动态管理，定期了解、更新、充实并及时发布项目建设单位的产品和劳务需求以及管委会各部门的政府采购需求。
加大供需双方对接力度。充分发挥组织优势，主动加强协调配合，定期组织供需对接会、推介会，为供需双方合作搭建平台；加强领导小组与业主企业的对接协调，鼓励优先采购工业基地内的产品和劳务；加强领导小组对供给企业的监督，确保产品优质、价格优惠、服务优良，构建长效合作机制。
建立监督检查机制。强化工业基地企业的“双互”意识，紧抓已签订协议的落实，积极开展全面督查，采取切实可行的措施推动协议执行；加大专项检查和抽查力度，对拒不落实“双互”的单位和企业采取行政问责。


实施要素价格降低工程。贯彻落实国家、省、市降低要素价格系列政策精神，出台工业基地资源要素价格优惠政策，充分发挥价格在供给侧结构性改革中的杠杆作用，降低实体经济运行成本，促进经济稳定增长和提质增效。加强相关政策宣传和舆论引导，加强沟通和协商，帮助企业及时了解要素价格政策，调整生产活动，降低企业运营成本，充分掌握企业对要素价格的诉求，及时回应社会关切问题。
	专栏 6  要素价格降低工程

	制定实施多样化优惠政策。针对不同企业的发展特点与需求，制定有针对性的扶持政策。对纳入工业基地重点投资计划的新建工业项目免收天然气接管费；对用气量较大的企业，推动供需双方协商确定优惠价格；对积极推进“煤改气”的企业在接管费用和气价上给予优惠；对生产过程中利用余热、余压、余气发电的自备电厂系统备用费减半征收。
建立长效沟通机制。搭建沟通交流平台，完善以工业基地管委会发改局、经信局和供电、供气、供水单位为主的相关政策咨询、解答、协调工作机制。通过发放政策文件汇编、平台互动、上门服务、定期或不定期召开以高耗能源大户为主的座谈会等方式，传达最新政策法规精神，及时了解和掌握企业诉求，切实为企业发展排忧解难。
强化政策实施督查。在工业基地内加大资源要素价格优惠政策执行情况的监督检查力度，依法查处价格违法行为，确保国家、省、市相关资源要素价格优惠政策内切实落到实处。重点检查大工业电价、环保电价、化肥生产用气价格政策执行情况，查处擅自提高或变相提高价格，买空卖空等违法违规行为。


(二) 推动创新创业，建设创新园区
实施“创新强企”工程。一是培育一批企业技术中心。启动“创新之心”计划，围绕提升五通桥新型工业基地企业主体创新能力建设，鼓励企业加大研发投入，帮助大中型企业申建技术中心、重点实验室等创新载体。二是引导企业参与重大创新项目。启动“创新之星”计划，培育一批创新明星企业。通过政策鼓励、资金支持、信息共享等多种方式，健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制，引导基地内有实力的企业参与国家和省级科技计划和重大工程项目。
	专栏 7 “创新强企”工程

	在新材料（盐化工）领域，依托福华集团、和邦股份和盛和稀土等企业，发展以精细化工、副产品及废物循环利用、智慧化工生产为重点的企业技术中心，争取申报国家级智慧化工示范园区。在光电信息产业领域，依托乐山现有骨干企业，发展以集成电路设计、元器件开发、材料与工艺技术突破为重点的企业技术中心。在节能环保领域，依托现有骨干企业，发展以高效节能设备、节能环保建材和节能环保关键技术突破及产品产业化为重点的企业技术中心，积极参与四川省先进节能环保装备示范推广储备项目。在新能源汽车及汽车零部件领域，依托大型龙头企业，发展以电子控制系统、驱动系统和客车整车设计、试验及检测为重点的企业技术中心。到2030年，在五通桥片区中新建30家国家级或省级创新载体。
扶持有实力的企业参与重大科技项目。一是改进信息不对称状况。加强重大科技计划的宣传，使企业充分了解如973、863、攻关计划等重大项目，消除企业认为该类项目高不可攀的顾虑。二是加强政策扶持。从政策上支持企业参与重大科技计划，为参与计划的企业提供项目指南、咨询、决策建议和研发场所，并给予适量的支持资金。三是强化科技管理部门管理职能。确保科技管理部门充分掌握工业基地内的科研情况，为申报重大科技计划做好立项的选择和预研工作。四是鼓励企业联合科研机构申报重大科研计划。为企业和科研机构的合作做好对接工作，并以此推动科研机构、大专院校、重点实验室的科研力量间接参与、直接进入企业内部，使科研成果转化成社会生产力。


实施“创新联盟”工程。推动基地围绕支柱产业与新兴产业建立产学研创新体系，构建管委会、高校、科研院所、企业、中介为一体的产业创新联盟。鼓励联盟成员建立共同投入、联合开发、风险共担、利益共享的合作机制，实现联盟成员的资源共享。开展产学研联合攻关，攻克一批关键核心技术，革新工艺技术和装备水平，开发新技术和新产品。完善产学研成果的利益分配机制，重点围绕工业基地的优势产业和新兴产业推动科技成果转化和产业化进程。
	专栏 8 “创新联盟”工程

	以精细化工新材料、光电信息为重点，到2030年实现 “1+1”产业联盟体系建设。依托产业联盟探索建立产业创新中心、产业技术专家顾问委员会、产业创新发展论坛、产业创新投资基金、产业创新投资控股公司等5大平台，完善运行机制，重点保障联盟成员之间的优势互补、资源共享、风险分担和成果分配。一方面，产业创新中心、产业技术专家顾问委员会、产业发展论坛，推进产业创新研究、产业学术科研、智库咨询、交流展示和投融资服务等，全面开展产学研联合攻关，切实解决行业问题，推动产业创新，培育核心竞争力，引领产业发展，积极引入省内外、国内外重点高校院所参与联盟创建。另一方面，依托产业创新投资基金、产业创新投资控股公司，支持企业开展创新项目，促进技术成果产业化，孵化中小微企业创新创业项目。2020至2030年，向基地其它产业推广产业联盟运作成果经验，争取实现每个重点产业领域一个联盟支撑体系。


实施“创新基地”工程。围绕五通桥新型工业基地产业技术创新需求，以资源共享为核心理念，搭建工业技术创新公共平台。由政府牵头，坚持市场化运作，推动建立由企业、科研院所、行业协会以及中介机构等多元主体组成的创新平台。重点建设高新技术产业研发平台，为高新技术企业发展提供技术支撑和保障。加快完善公共技术服务平台管理机制。推动平台组建科研团队、采购尖端研发设备、制定公共技术服务平台管理办法，确保平台高效运行。
	专栏 9  “创新基地”工程

	基于产业和企业实际发展需求，以“政府引导、市场化运作、服务企业”为原则，按照不同片区不同产业定位，建设一批公共技术服务平台。重点围绕新材料（盐化工）、电子信息、节能环保和新能源汽车及零部件等主导产业，建设高新技术产业研发平台。在体系建设上以提供高端技术研发和应用为主的知识产权保护平台、重点技术攻坚平台、技术产业化平台等架构为主体。力争到2030年，累计突破、运用产业关键技术200项。


建设“乐山众创空间”。政府牵头以及市场主导等多种形式相结合，在基地内推动构建多样化、开放式、全要素的众创空间，为乐山初创企业，尤其是科技型小微企业提供生存和发展的创业氛围和平台载体。一方面，出台鼓励政策，支持企业、院所、行业协会和产业联盟积极参与创业园中园建设，支持社会力量创办各类创业教育培训机构，提供创业辅导。另一方面，着力提高基地行政服务能力，优化法治环境和监管环境，最大限度清理妨碍创新创业的政策法规，破除创业藩篱，培育公平竞争、健康有序的创新创业环境。
	专栏 10  “乐山众创示范基地”工程

	加快推进五通桥新型工业基地众创空间的策划、设计与建设，构建涵盖“培育-孵化-加速”的创业支撑载体。以节能环保产业园和中小企业园为主要载体，主要依托区域内现有工业厂房大院，推动建设工业设计工厂、创新工程、创客空间等新兴载体，发挥东风电机等企业技术、品牌效应，带动一批以节能环保为重点方向的装备制造生产及服务中小企业发展。力争到2030年，完成一个市级众创空间建设，孵化中小企业、项目数超过50家。


实施“乐山乐创”工程。一是加大创业支持力度，通过实施“创业催化剂”、瞪羚计划、设立双创专项资金，鼓励大学生群体、创客群体围绕五通桥新型工业基地的重点产业和新兴产业开展领域广泛、类型多样的创业活动；全方位支持有一定实力和潜力的企业家、个体经营者实现二次创业，推动企业转型升级。二是加大创业宣传引导力度，表彰奖励创业突出团队和个人，宣扬鼓励创新和包容失败的文化氛围，努力营造大众创业社会氛围，助推乐山创新创业焕发勃勃生机。
	专栏 11  “乐山乐创”工程

	实施“创业催化剂”计划，定期开展创业专项活动，为创业群体提供创业讲座、创业沙龙、创业路演和商业项目计划书大赛等各种形式的活动，调动创业者的创业热情；设立双创专项资金，对发展前景好、经济效益高的创新创业项目，给予一定金额的融资支持。加大政策支持力度，探索体制内人才离岗创业试点，允许国企、科研院所等体制内人才停薪留职或者在履行所聘岗位职责的前提下，脱产或兼职从事创新创业、科技成果转化和技术攻关等工作，所得收入由个人、单位协商分配。实施“瞪羚哺育”计划，挖掘一批成长性好、具有跳跃式发展态势的企业或项目，通过“一盯一”的干部专员联系机制，为企业和项目的发展提供全方位支持。
弘扬“敢为人先、敢冒风险、追求卓越”的创业精神，培育“尊重创新、支持开放、宽容失败”的舆论氛围。组织开展创业典型评比活动，树立一批破难关、勇创新的先进典型，发挥示范引领作用，营造全民竞相创业的社会氛围。完善创新容错机制，给予创新最大的包容和支持，为创业者消除后顾之忧。促进创新文化、创客文化、国际文化、企业家精神等多元文化的碰撞与融合，将自由、开放、创新、包容内化为乐山创业文化精神。


(三) 深化对外开放，建设开放园区
实施“招鸾引凤”工程。一是明确招商引资重点区域。积极扩大招商引资区域范围，在立足成渝经济区的基础上，着重面向“长江经济带”沿线、“长三角”、“珠三角”等经济发达城市；在招商选择对象上，逐步面向国内外行业知名企业以及高新技术产业、科技型企业。二是开展多种形式的招商。创新招商形式，在加强外出招商的基础上，积极开展定点招商、上门招商、以商招商、产业链招商、代理招商等多种形式，结合移动互联趋势，推动线下招商与线上招商相结合。
	专栏 12  “招鸾引凤”工程

	对接国家“一带一路”、“长江经济带”发展战略，立足成渝地区，面向“长三角”、“珠三角”，积极扩大招商选资范围。借助五通桥新型工业基地建设契机，充分利用基地建设的政策优势，着力引进国内外知名企业在基地设立制造基地，积极探索共建合作园区的形式的合作。
加强外出招商，定期组织有关部门到经济发达的地区开展招商推介活动。开展网络招商，建设五通桥新型工业基地招商网络平台，在网上发布招商项目，拓宽招商宣传覆盖面。强化上门招商，根据基地产业要求，积极开展有针对性的定向招商、上门招商。主动参与专业招商活动，充分利用异地商会座谈会等平台，宣传推介项目，吸引客商来基地投资。


实施“承接转移”工程。一是积极承接国内产业转移。强化政府协调功能，加强与中东部发达省份工信系统的沟通协作，提升产业合作的广度和深度，针对五通桥新型工业基地产业发展重点领域开展对接和合作。二是积极承接区域产业转移。围绕乐山市工业经济布局调整和成渝经济区建设，建设好市域产业转移承接地，对接成渝区域产业外溢。
	专栏 13  “承接转移”工程

	强化政府协调功能，加强与中东部发达省份工信系统的沟通协作，提升产业合作的广度和深度，在新能源汽车、光电信息产业等领域开展对接和合作。积极围绕五通桥新型工业基地主导产业开展产业链条式、集群式对接活动。发挥市属行业协会作用，争取国家行业协会对口帮扶推进产业对接。
围绕全市工业布局调整，做好基地各项基础设施建设，打造全市产业转移、升级主平台，创造产业承接新环境。围绕成渝经济区产业发展定位，结合基地产业定位和产业发展优势，主动对接成渝地区重点优势产业外溢，并逐步建立和完善区域产业转移对接的合作机制。


实施“协同发展”工程。一是加强区域合作平台建设。借助乐山高新区在乐山市自主创新的引领作用，并加强与成都高新区、天府新区等开发区的战略合作，积极打造产业合作平台。二是加强跨区域创新合作。加强与国内自主创新示范区以及其他领先高新区的战略合作，学习其创新发展的经验，探索跨区域合作新模式，加强在联合创新等方面的衔接。
	专栏 14  “协同发展”工程

	发挥乐山高新区的创新引领作用，加强与成都高新区、天府新区等开发区的战略合作。鼓励和支持高等院校和科研院所面向五通桥新型工业基地企业开放实验室、科研设备，提供联合研发、委托研发、设计、中试、检测等服务，促进资源共享和区域间科技成果转移和产业化。加强在联合创新、招商引资、产业转移等方面的衔接。实施跨区域协同创新工程，在区域间政府的合作框架下，鼓励企业、研发机构和中介机构跨区域开展技术创新成果转让、关键及核心技术开发与产业化合作等活动，探索共建研发机构，建立跨区域产业技术创新联盟。


(四) 强化两化融合，建设智慧园区
实施园区智能制造工程。以企业为主体、市场为导向、应用为核心，充分运用物联网、大数据、云计算等信息技术以及机器人及智能制造装备等智能装备，推动建设覆盖创意、设计、制造、应用和服务的全产业链新生态，打造智能型现代制造基地。以新材料、先进装备、光电信息产业等两化融合基础较好的行业为重点，开展智能装备、智能工厂（车间）建设，实现基于价值链的供应链优化，生产过程的集约高效、动态优化。鼓励轻工、食品等行业生产技术改造，建设数字化、自动化生产示范线，通过生产过程的自动化、连续化和智能化，降低工人劳动强度、提高劳动生产率。
	专栏 15  园区智能制造工程

	建设一批智能工厂。鼓励两化融合基础较好的企业率先在建设自动化生产线、数字化车间基础上，综合运用制造执行系统、企业资源计划、产品生命周期管理、智能平行生产管控等先进技术手段，实现研发、设计、工艺、制造、质控、物流、服务、管理、决策等全过程的集成优化，打造信息驱动的智能工厂。支持精细化工新材料、新能源汽车等重点行业龙头企业牵头打造以行业云平台为支撑的智能互联工厂，促进两化融合由企业内部纵向集成向企业之间横向集成和产业价值链端到端集成延伸，实现跨区域、分布式协同制造。
实施“互联网+”智能促进工程。围绕“互联网+”与产业的深度融合，加快推进企业信息化的综合集成，加强研发设计，生产过程和经营管理的无缝对接，构建OA、MRPII、ERP等企业管控平台，逐步实现企业内外部用户的应用定制和集成操作，进一步提高企业现代管理水平和市场应变能力，提升企业的综合竞争力。推动工业软件在化工、装备等工业领域的广泛应用，围绕产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、售后服务、回收再制造等关键环节，加快工业软件应用和产业化。加快物联网技术在先进装备等领域的应用，培育智能监测、远程诊断和全产业链追溯等新应用。


实施智慧园区建设工程。坚持园区主体、总体规划、统一标准，积极推进园区智慧基础设施建设，力争建成国家级智慧化工示范园区。统一建设全光纤园区网和园区中心机房，有效解决重复性投资等难题。整合园区各有关部门的业务数据，建设园区公共基础数据库，与入驻企业实现数据共享。强化标准及接口建设，制定与园区信息化建设相关的标准规范；推进并优化园区信息化基础设施建设，形成信息资源融合汇聚和互联共享的环境。坚持规划引导、集约建设、资源共享、规范管理、满足需求、自由选择，开展智慧园区的信息基础设施建设，增强信息网络综合承载能力和信息通信集聚辐射能力，提升信息基础设施的服务水平和普遍服务能力，满足入园企业对网络信息服务质量和容量的要求。
	专栏 16  智慧园区建设工程

	打造全光纤园区网。按照三网融合、网业分离、统一建设、统一维护的要求，探索通信网络所有权和通信业务经营权分离的光纤网通信建设及运营新模式。部署光纤宽带网络，实现光纤入企、千兆接入，企业平均接入带宽达到100Mbps，提供高速、安全、优质的宽带网络服务。园区驻地网的管路、线缆、桥架系统建设应符合相关国家和行业标准规定，符合网络接入的技术与安全要求，并保留一定余量并预留相关数据接口。
推动移动无线全覆盖。建设移动通信和无线局域网，园区的移动通信覆盖系统规划应满足移动通信信号在园区室外、办公区域和室内公共区域等全覆盖的要求，采用多网合路的方式进行移动通信室内分布系统的规划、设计。根据用户需求和从提高园区服务品质要求出发，规划园区的无线局域网覆盖系统，园区生产车间、公共区域和主要办公楼宇无线网络热点全覆盖。配合电信运营商建设和优化移动通信网络，园区的无线局域网建设应预留园区管理所需的服务集标志。
建设园区大数据中心。结合乐山市智慧城市总体规划，统一规划建设智慧园区大数据中心。集中规划园区通信机房布局，满足用户接入、汇聚和转接服务等需求，适当预留通信机房面积，满足各类运营商对设备安装和维护的要求。机房应预留可扩展的面积空间。对接全市数据库，建设园区人口库、法人库和地理信息库等数据平台。
建设信息化基础设施。以推动园区和信息化应用深度融合为目标，建设园区信息化培训、会展及远程会议中心等服务设施。依据园区的产业特点和规模，确定信息化管廊的布局；除办公区域和其他服务设施以外，应采取集中布设，以便于管网的合理布局。根据区域内的产业特点和规模，构建安防控制机房，用于园区安防、弱电以及消防的集中监控。建立覆盖环境、道路等智能感知物联网监控设施。


实施园区信息化平台建设工程。以办公无纸化、流程标准化、效能数字化、系统运行一体化、家庭生活智能化、园区管理精细化为目标，鼓励园区采用云计算、大数据、物联网、地理信息系统等信息技术，建立网上交易、现代物流、检验检测等公共服务平台。建设面向区域、行业的研发、管理、电子商务、电子签名与认证、信用融资等信息化应用服务平台。鼓励信息化供应商和服务商运用软件即服务、云计算等技术，开发适合企业应用的信息技术产品和解决方案，为企业技术创新、生产过程、经营管理、市场开拓、人才培养、筹资融资提供支撑。依托云计算等基础支撑技术，合理引导信息服务、平台运营、基础设施服务等主体协作打造多元公共服务平台。全面利用园区信息化资源，结合智慧城市建设，在有条件的地区试点建设基于提升园区安全管理、环境保护、能源管理、应急救援和公共服务能力的智慧园区。建立监督评估机制，提升智慧园区建设和运行水平。
	专栏 17  园区信息化平台建设工程

	充分发挥社会各方的积极性，引入市场机制，整合各方资源，创新智慧园区建设和运行模式。
搭建园区一卡通服务平台。发放面向园区入住企业及其员工的智能卡一卡通。一卡通具备查账、挂失、消费、统一结算等功能。根据管理需要，在其办公区域、重要功能场所的出入口以及指定的消费场所等，布置用于电子门禁管理、车辆出入管理、智能卡消费管理、智能卡电梯控制、访客管理的智能卡设备。
建设公共服务云平台。提供公共信息服务、电子商务服务、智慧物流服务、广播电视服务、智能会展服务、行业云服务、培训与外包服务等综合服务功能。为企业技术创新、生产过程、经营管理、市场开拓、人才培养、筹资融资提供支撑。建立网上交易、现代物流、检验检测等公共服务平台。支持龙头企业搭建行业云服务平台。
建立园区业务支撑体系。规划应用支撑系统，总体架构保障系统与系统间的交互性与开放性，达到跨操作系统、数据库以及应用软件的三跨能力。在不需要修改智能感知层和园区应用服务软件等系统架构和数据结构的条件下，在用户界面、应用系统、业务流程、数据等多层次实现集成。
建设园区智能管理系统。完善园区管理功能，以企业需求为导向，推进广覆盖、易使用的园区管理信息化应用平台。建立包括园区事务管理、环境监控管理、智能交通管理、能源管理、安全生产管理、安防与楼宇自控管理、地下管网管理等功能的园区智能管理系统。


(五) 坚持低碳发展，建设绿色园区
绿色清洁企业培育工程。大力推行清洁生产，鼓励企业加大生产工艺流程优化改造力度，更新节能技术与装备，选用清洁可再生能源及原料，开展综合利用，从源头降低资源消耗及污染。落实国家、省市清洁生产审核奖励机制，鼓励龙头企业开展清洁生产审计和技术改造，推进能源审计、能效水效对标、低碳产品认证等绿色行动，打造一批清洁生产示范企业。强化政府支持与引导，推动建立一批绿色工厂，实施中小企业绿色发展推进计划，全面提升基地中小企业绿色发展水平。
	专栏 18  绿色清洁企业培育工程

	清洁生产示范企业打造工程。以精细化工新材料等领域为重点，围绕总磷、COD、氨氮、SO2、NOX、粉尘等重点污染物开展清洁生产技术改造，推广绿色基础制造工艺，鼓励企业采用高效末端处理装备，强化废水、废渣、废气处理，降低污染物排放强度，推动水、气、固体污染物无害化处置与资源化利用。
绿色工厂建设工程。按照厂房集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，以新材料、先进装备等领域为重点，开展绿色工厂建设。引导企业根据生产工艺流程，集约设计利用厂房，对生产原料物资、产成品严格分选、分类堆放，避免污染。推广使用清洁能源、可再生能源，鼓励装配余热余压回收系统，提高能源资源使用效率。
中小企业绿色发展推进计划。以政府购买服务方式推进中小企业绿色发展计划，联合省内外环保相关院校、研究设计机构、检测服务平台，为基地中小企业提供环境影响评价、生产工艺节能优化设计、生产线节能改造、能效评估以及相关技术人员培训等服务，提升中小企业绿色生产水平。


绿色制造体系构建工程。围绕盐化工等重点产业龙头企业，以产业链配套为纽带，以生产者责任延伸制度为支撑，带动上下游原材料及零部件企业强化配套、密切联系，建立绿色原料及产品追溯系统，推动回收再利用发展，构建涵盖产业链上下游的涉及采购、制造、销售、回收、物流等环节的绿色供应体系。到2030年，重点构建精细化工新材料绿色制造体系，进一步提升基地资源综合利用及环境保护水平。
	专栏 19  绿色制造体系构建工程

	精细化工新材料绿色制造体系。以福华、和邦等盐化工龙头企业为核心，充分挖掘中间体、副产物利用空间，以精细化工循环产业园为依托，构建精细化工新材料绿色制造体系。围绕草甘膦原粉及制剂，鼓励企业配套发展医药中间体，延伸发展生物农药、催化剂等，打造“盐化工-生物农药-生物医药”产业链。大力推进蒸汽、氯气、氢气等盐化工过程副产物循环再利用，推动园区内企业间工艺流程、装备设施的有机联通，带动稀土、碳纤维、氢能等新材料、新能源产业加快发展。


绿色生态园区建设工程。以能源系统、环保设施、服务平台、生态功能设施建设为重点，强化园区环境保护与管控，大力推进绿色生态园区建设，园区及园内企业采用电、天然气等清洁能源，实现生产、生活、生态三生融合。积极开展园区智能微电网建设，鼓励企业应用太阳能光伏、氢能等新能源，推行能源梯级利用，提高基地可再生能源利用比例及能源使用效率。强化环保设施规划与建设，构建完善的污水处理、固废收集处理体系，最大限度降低工业生产对环境影响。推进基地环境保护平台与能源资源交易信息平台建设，促进基地内乃至市域内企业资源共享、原料互供、链接共生。合理规划建设休憩绿地、生态廊道等生态功能设施，加大绿地、苗木种植力度，建设园林式生态园区。建立基地环境负面清单管理制度，强化环保管理力度，实施环境质量、排放总量“双控”，严守生态红线，建设绿色园区。
	专栏 20  绿色生态园区建设工程

	绿色能源系统建设。规划建设智能微电网，鼓励企业积极开展太阳能、氢能等分布式能源利用，帮助企业搭建水光、氢光等发电储能系统，力争到2030年，基地可再生能源利用率达到50%。建设一个园区能源管理中心，推广能源梯级利用，提高基地能源利用效率。
环保处理设施建设。加强环保设施的规划布局与建设完善，重点加强供水、污水设施的绿色化、循环化建设，强化水资源的循环利用，完善基地工业固废的集中、分类、处理设施建设。力争到2030年，实现基地再生水回用率达10%、固体废弃物无害化处理达100%，确保岷江乐山流域COD、氨氮、总磷排放量进一步减排，出境水质达到国家ΙΙΙ类水域标准。
环保服务平台建设。依托基地能源管理中心，推动建设环保公共服务平台，重点实现三大功能。一是环保监督，结合智慧园区建设，实现基地内工业企业环境在线监测、在线公布；二是信息发布，及时整理发布国家、省市环境保护政策资源，强化企业环境保护意识；三是资源共享，帮助基地企业在平台发布能源、资源供给与需求信息，促进企业间废物资源、余热余压等交换利用，提高能源资源使用效率。
生态功能设施建设。遵循产城融合、绿色生态理念，合理规划布局休憩绿地、生态廊道等生态功能设施，充分利用生态设施的天然屏障，实现精细化工新材料等专业性园区与其它产业、设施之间的有效阻隔，最大限度降低生产对环境的影响。加大绿地、苗木等园林设施建设，促进园林设施与乐山文化、基地环境的有机融合，力争到2030年，基地绿化覆盖率超过40%，将基地建成园林式生态园区。
建立基地环境负面清单管理制度。制定《五通桥新型工业基地环境准入负面清单》，建立环境准入负面清单管理制度，对于生产工艺、排放要求不符合基地环保要求的工业项目，坚决不予以放行。完善环保动态评估退出机制，强化环保督察、整改推动力度。到2030年，实现基地工业项目环保负面清单管控比例达100%。


八、保障措施
(一) 强化规划实施与监督
完善规划体系。在《乐山五通桥新型工业基地发展规划（2016-2030年）》指导下，开展《乐山五通桥新型工业基地发展总体规划》及控制性详细规划等专项规划编制工作。做好专项规划与《乐山五通桥新型工业基地发展规划（2016-2030年）》的充分对接，确保在总体要求上指向一致、在空间配置上相互协调、在时序安排上科学有序，提高规划的落地性和可操作性。
严格监督规划实施。坚持依法依规开发建设，以规划作为基地重大项目审批、财政预算支出、产业政策制定基本依据。建立规划监督检查制度，实行规划执行问责制，严禁随意调整规划、扩大开发建设面积、改变功能分区，维护规划的严肃性和权威性。发挥法律监督、行政监督、舆论监督和群众监督的作用，对规划实施情况进行监督检查，认真查处和纠正各种违反规划的行为。
(二) 完善体制机制建设
强化组织领导。按照总体统筹、独立推进原则，“一总部三基地”建设领导小组，宏观指导五通桥新型工业基地发展战略与方向，协调重大工作事项。五通桥新型工业基地作为市级党政机关派出机构，采取“政区合一”模式，由区党政主要领导兼任基地党工委主任、管委会主任，落实推进基地的开发建设、招商引资、产业发展等工作。建立工作例会制度，定期研究解决战略实施、布局调整、项目摆放、要素保障和政策支持等方面的重大问题。
创新行政体制机制。全市统筹，根据五通桥新型工业基地建设发展需要，适当增加五通桥新型工业基地管理机构人员编制，以保障新区各项工作的顺利有序开展。创新机构设置，在政策规定范围内，允许五通桥新型工业基地管委会自主调整组织架构，重点加强规划建设、招商、产业服务等部门，提高基地建设推进速度及产业服务能力。创新干部考核评价机制，在明确领导干部工作权责前提下，实行目标管理、岗位定责、量化任务，提高工业税收、环保、科技创新、两化融合等反映基地产业发展质量与效益的指标在干部考核中的比重，促进基地发展质量和效益双提升。
(三) 创新基地运营机制
完善建设运营机制。支持五通桥新型工业基地通过政企分离、引入社会资本等多种形式，充分调动各方积极性，创新基地建设模式，搭建“管委会+实体经济+社会资本”相结合的开发建设模式，实现基地的统筹规划、分片建设、高效推进。坚持政府主导，由五通桥新型工业基地管委会负责指导、管理基地基础设施、产业发展工作。支持成立五通桥新型工业基地投资公司，落实推进园区开发建设、基础设施建设、公共服务配套等工作；支持基地通过与大企业、产业地产企业合作，推进专业园区建设，由企业独资或与园区合作模式推进专业园区、特色载体的设计、投资、建设、招商、运营、服务。
加强运营决策支撑。支持成立五通桥新型工业基地创新运营专家咨询委员会，聘请国内外宏观经济、园区规划、金融投资等领域知名学者以及新材料、光电信息、先进装备等行业领域知名专家作为五通桥新型工业基地专家咨询委员，为五通桥新型工业基地科学规划、决策提供智力支撑与资源支持。定期组织开展五通桥新型工业基地发展战略、开发建设、招商引资、转型升级等方面专题调研、理论研讨、政策咨询；强化重大工业项目引进的可行性、经济性、环境保护评估，提高项目引进决策的科学性与严谨性。
(四) 拓宽资金来源渠道
充实基地建设基金。按照“政府主导、政企分离、市场运作”的原则，按照市本级、高新区、五通桥、犍为、夹江占主要股份，其他（市、区）适当参股原则，以乐山高新投公司为主平台推动五通桥新型工业基地开发建设。积极探索引入社会资本，扩充乐山高新投公司注册资本，进一步增强基地建设融资实力，加快建设进度。鼓励五通桥新型工业基地梳理基地建设项目信息，建立可开放公共事业及基础设施建设项目台账，建立合作项目信息平台，通过统一推进、打包开发等形式，将具有盈利潜力项目与公益性项目捆绑开发，采用政府与社会资本合作（PPP）等建设模式，加快基础设与公共服务项目建设。
强化产业融资支持。建设基地金融信息服务平台，创新产业金融服务工作，促进项目、资本与产业的对接。打通金融服务实体经济发展通道，综合运用信贷、保险、担保、信托、理财、融资租赁等各类融资工具与手段，有效引导资本与产业发展的对接，形成开放合作、互利共赢的产业发展格局。制定鼓励政策，引导乐山金融机构加大对五通桥新型工业基地企业项目建设、技术装备改造等方面的信贷支持，鼓励金融机构在五通桥新型工业基地开展能效贷款、排污权抵押贷款等绿色信贷业务创新试点。
加大政策性资金支持力度。由市上牵头，加强五通桥新型工业基地与国家、省、部相关部门的沟通联系，积极争取智能制造、绿色制造、品牌质量提升等国家、省、部各类重大专项及资金支持。全市统筹，加强市工业发展资金、生态林效益补偿基金等各类财政资金以及财政转移支付、财政信贷等地方财政对新兴工业基地发展支持，进一步增强基地建设资金实力。
(五) 加大招才引智力度
创新人才吸引机制。成立招才引智工作领导小组，制定基地人才发展战略与实施办法，设立人才发展专项资金。综合运用省、市人才计划，结合五通桥新型工业基地园区发展和企业发展需求，以高层次人才培养、使用和引进为重点，全力打造科研创新人才、高技能人才和管理人才三支高素质队伍。创新人才激励政策，探索技术入股、期权激励等创新激励机制。优化人才职住环境，完善人才的住房、养老、失业、工伤、医疗、生育和子女就学、家属就业等制度，着力解决人才的后顾之忧。
强化劳动者技能培训。按照产学研结合、校所企共赢的理念，积极引进院校、第三方培训机构，完善工业基地劳动力培训体系，强化基地劳动者技能培训，提升工业基地专业技能劳动者支撑实力。制定鼓励政策，支持乐山院校与基地内企业开展实训基地建设、人才联合培育等战略合作；积极引入省内外院校及第三方机构落户基地建设人才培训平台，通过政府购买服务模式，推动企业加强对劳动者专业技能提升培训。
(六) 增强发展要素保障
强化用地保障。在严格落实全市耕地和基本农田保护目标责任的前提下，统筹调整全市建设用地指标，统筹安排用地计划指标、城乡建设用地增减挂钩结余指标、工矿废弃地复垦利用计划指标，优先支持五通桥新型工业基地项目建设，重点保障符合五通桥新型工业基地产业发展方向的重大项目，确保五通桥新型工业基地项目建设的顺利推进。按照“批-征-供-用”程序，加快征地报批进度，加大拆迁及储备土地前期开发力度，加快推进土地平整，确保工业基地尽快形成供地条件。
加大资源保障。根据五通桥新型工业基地产业发展需求，按照规划适度超前、建设有序推进原则，积极完善基地供电廊道、电网及变电站等电力设施建设，推动智能电网建设；加快建设给水水厂、配水管网、燃气系统，保障企业、项目用能、用水的稳定、高效、节能。通过推进集中热源、管网建设，限制和取代传统分散、低效锅炉，提高能源的利用效率，保护大气环境。
提升配套服务。以简政放权优服务为导向，持续完善公共服务配套，注重产业生态环境建设，提高工业基地的生产配套能力，打造宜居宜业的生产、生活和生态空间。以五通桥新型工业基地为试点平台，贯彻落实国家深化改革意见，进一步优化工业项目行政审批流程，变事前审批为事中、事后监管，通过在基地建设一站式行政服务大厅、缩减办理流程、推进在线申报，进一步提高项目审批、建设效率。搭建五通桥新型工业基地综合公共服务平台，按照政府引导、市场化运作原则，鼓励科技研发、检验检测、工业设计、法律、咨询、财务等各类资源接入平台为基地企业提供服务，形成专业化的服务体系。
附1  五通桥新型工业基地主要发展指标
	指标
	2020年
	2025年
	2030年

	1.规模总量

	工业总产值
	350亿元
	610亿元
	1000亿元

	2.产业结构

	光电信息产业
	80亿元
	150亿元
	400亿元

	盐化工
	120亿元
	135亿元
	150亿元

	新能源汽车及汽车零部件
	50亿元
	200亿元
	300亿元

	先进装备
	60亿元
	75亿元
	90亿元

	仓储物流及其他产业
	40亿元
	50亿元
	60亿元

	3.企业培育

	企业总数
	30家
	40家
	70家

	4.建设情况

	建成面积
	3平方公里
	5平方公里
	10平方公里


附2  重点工作推进路线图
	时序
	五通桥基地

	2016-2020年
	完成与乐山城市发展总体规划对接工作，完成与土地利用总体规划对接工作；
编制出台《乐山工业转型升级实施办法》、《乐山五通桥新型工业基地产业发展负面清单》，协调区县相关产业向基地转移；

	
	2017—2018年，以精细化工循环产业园1107亩、光电信息产业园 800亩、稀土新材料产业园345亩为起步区，启动园区开发建设；
2017年，眉乐快速干道（省道103线青神至五通桥段）、园区中轴道路、供水、供电、供气、污水处理等基础设施开工建设；
2017—2019年，推动福华精细化工园区、永祥‘5+2’、润和高效稀土催化剂等重点项目建设推进；
2018年，推进基地服务中心建设；
2018-2020年，重点推进市区及高新区制造业企业向基地集聚；

	阶段目标
	基本完成光电信息产业园、精细化工循环产业园建设，启动新能源汽车及零部件产业园、生产性服务业配套区建设，实现工业产值350亿元

	2021-2030年
	2021年，启动《乐山五通桥新型工业基地发展规划》评估工作；

	
	2021-2022年，重点推进其他产业园、中小企业产业园及生产性服务业配套区建设；
进一步完善专业园区间联络道路建设；向东推进中期土地收储及平整工作；

	阶段目标
	完成10平方公里以上园区建设，实现工业产值1000亿元


20

